# 结项报告

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 基于语音合成技术的行程播报系统 |
| 课程 | 《人工智能程序设计》第 4 章 |
| 姓名 | ______ |
| 学号 | ______ |
| 完成日期 | 2026-10-22 |
| 版本 | v1.0 |
| 评审关卡 | Rev-D 结项评审 |

## 1. 项目概述

系统面向"上课前要同时看时间、看课表、看天气"的重复操作，把三步合并成一条自动链路：课程录入后，在课前 10 分钟自动查询天气、生成出行建议文本，再用 OpenVoice 两级流程合成指定音色的语音并播放。另提供 FastAPI Web 控制台作为拓展。

一句话说明实现方式：

Schedule.set_timers() 用 threading.Timer 在课前 10 分钟触发 weather.gene_advice()；后者查询天气 → 写 weather.txt → 调 tts() 生成 tmp.wav → ToneColorConverter 转换音色得到 advice.wav → play.py 阻塞播放。

## 2. 交付物清单

| 类别 | 文件 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 核心代码 | course.py | 课程表类 Schedule |
| 核心代码 | weather.py | 天气接口、建议生成、全链路编排 |
| 核心代码 | tts.py | OpenVoice 两级合成 + SAPI 降级 |
| 核心代码 | play.py | 阻塞播放 |
| 核心代码 | timer.py | 命令行入口与端到端演示 |
| 拓展 | webapp/ | 8 页面 + REST API + 双主题 |
| 拓展 | news.py / voices.py | 本地实时资讯 / 多语言多音色 |
| 测试 | tests/ | 74 个执行用例 |
| 模型 | checkpoints/ | 5 个权重文件（约 292MB，不入库） |
| 产物 | resources/weather.txt | 建议文本 |
| 产物 | outputs/tmp.wav | 基础合成中间产物 |
| 产物 | outputs/advice.wav | 最终音频（22050Hz） |
| 文档 | docs/SRS.md、docs/SDS.md、docs/测试用例表.md、docs/模块测试记录.md、docs/评审自查表.md | 需求/设计/测试/结项闭环 |
| 文档 | docs/uml/use_case.png、class_diagram.png、sequence.png | 用例图、类图、时序图 |
| 文档 | README.md | 安装 / 运行 / 目录说明 |

## 3. 需求 → 设计 → 实现 → 测试 对应表

| 需求编号（SRS） | 设计（类/接口） | 实现（文件/函数） | 测试（用例号） |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 添加课程 | Schedule.add_course(time, course_name) -> str | course.py add_course() | TC-01、TC-02、TC-26 |
| FR-02 展示课程表 | Schedule.show_course() -> None | course.py show_course() | TC-01 |
| FR-03 删除课程 | Schedule.remove_course(time_str) -> bool | course.py remove_course() | TC-25 |
| FR-04 课前 10 分钟触发 | Schedule.set_timers() -> list[Timer] | course.py set_timers() + threading.Timer | TC-03、TC-04 |
| FR-05 调用天气接口 | get_weather(api_key, city, location) -> dict | weather.py get_weather()、fetch_weather_data() | TC-11 ~ TC-15 |
| FR-06 生成出行建议 | generate_weather_advice(data, course, course_time) -> str | weather.py generate_weather_advice()、format_temperature() | TC-05 ~ TC-10、TC-16 ~ TC-18 |
| FR-07 两级语音合成 | tts(config, text, engine) -> dict | tts.py tts()、_openvoice_tts()、_extract_target_se() | TC-19 ~ TC-23 |
| FR-08 本地播放 | play_audio(audio_path) -> bool | play.py play_audio() | TC-24 |
| FR-09 全链路串联 | gene_advice(course, course_time, ...) -> dict | weather.py gene_advice() | TC-27、TC-28 |
| FR-10 Web 控制台 | FastAPI 路由 | webapp/main.py | TC-33 ~ TC-39 |
| FR-11 命令行输入校验 | init_course(schedule) -> None | timer.py init_course() | TC-29 ~ TC-32 |

## 4. 一条完整链路示例（以"课前 10 分钟自动播报"为例）

需求： FR-04 + FR-09 —— 课前 10 分钟自动完成"查天气 → 生成建议 → 合成 → 播放"。

| 步骤 | 所在文件/函数 | 发生什么 | 证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | course.py Schedule.add_course() | 课程写入 OrderedDict，按 HH:MM 升序，持久化到 data/courses.json | data/courses.json |
| 2 | course.py Schedule.set_timers() | reminder_time = course_time - timedelta(minutes=10)，创建 threading.Timer | 终端打印 [定时] ... 分钟后播报 |
| 3 | weather.py gene_advice() | 读 config.yaml，按 provider 选择 mock/qweather | data/runs.jsonl 的 provider 字段 |
| 4 | weather.py get_weather() → fetch_weather_data() | 字典推导组织双接口，raise_for_status，失败返回 None | weather.txt 降级文案 |
| 5 | weather.py generate_weather_advice() | 体感三分支 + 雨雪判断 + 分钟级降水，写 resources/weather.txt | weather.txt 全文 |
| 6 | tts.py tts() → _openvoice_tts() | 第一级 BaseSpeakerTTS.tts() 产 outputs/tmp.wav | outputs/tmp.wav 800.8KB |
| 7 | tts.py _openvoice_tts() | 第二级 ToneColorConverter.convert() 产 outputs/advice.wav | outputs/advice.wav 18.6s / 800.5KB |
| 8 | tts.py _build_meta() | 写 outputs/tts_meta.json | engine=openvoice、sample_rate=22050、reference_segments=3 |
| 9 | play.py play_audio() | simpleaudio.wait_done() 或 winsound 阻塞播放 | 扬声器出声 |
| 10 | weather.py _append_run_log() | 追加 data/runs.jsonl | 日志最后一行 |

对应测试： TC-03（10 分钟延迟）、TC-04（进入窗口立即触发）、TC-27/TC-28（全链路与降级）、TC-19 ~ TC-23（语音）、TC-24（播放）。

## 5. 测试结果

| 项 | 结果 |
| --- | --- |
| 测试命令 | .venv\Scripts\python.exe -m pytest -q |
| 用例规模 | 74 个执行用例（TC-05 参数化 5 组） |
| 通过率 | 74 passed / 0 failed |
| 耗时 | 15.8 秒 |
| 覆盖类型 | 正常 39、边界 12、异常 20 |
| 断言有效性 | 把 feels_value < 8 改为 < 100 后，TC-05b/05c/05d/05e 变红；恢复后全绿 |

## 6. 实测性能

| 指标 | 目标 | 实测 | 测量方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PR-01 端到端（含首次加载 + 播放） | ≤ 45 秒 | 约 40 秒 | timer.py --demo 总耗时；其中音频 18.6 秒 |
| PR-02 100 条课程写入 + 排序 | ≤ 0.1 秒 | 48.56 毫秒（100 次写入，含 100 次 JSON 落盘） | time.perf_counter() |
| PR-03 建议文本生成 | ≤ 50 毫秒 | 0.54 毫秒 | 单次 generate_weather_advice |
| PR-04 断网降级等待 | ≤ 10 秒 | 由 requests.get(timeout=10) 限制 | 代码审查 + TC-11 |
| PR-05 全量测试 | ≤ 60 秒 | 15.8 秒 | pytest 汇总 |

音频技术指标： 采样率 22050Hz、时长 18.6 秒、文件 800.5KB；中间产物 tmp.wav 800.8KB。与评分细则基线（11.7s / 502KB 量级）同一量级。注：音频长度随当日资讯标题长度浮动 ±3 秒，以 outputs/tts_meta.json 为准。

## 7. 环境与依赖

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| Python | 3.11.0（D:\python311\python.exe，.venv） |
| 推理设备 | CPU（torch 2.1.2+cpu，cuda.is_available()=False） |
| OpenVoice | V1，5 个权重文件约 292MB，来源 hf-mirror |
| 参考音频 | resources/ly2.wav，30.93 秒，SAPI Huihui 生成 |
| 主要依赖 | numpy 1.26.4、torch 2.1.2、librosa 0.10.1、soundfile、fastapi、uvicorn、pytest |
| 播放 | simpleaudio 不可用时降级 winsound（本机无 MSVC） |

## 8. 难点与解决

| 难点 | 现象 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| GitHub / HuggingFace 直连超时 | 权重与源码下载失败 | 源码取 Gitee 镜像，权重取 hf-mirror.com，下载脚本带重试 |
| 官方音色提取依赖 whisper | 需联网下载 VAD 模型，离线不可用 | 参考音频等长切 3 段，逐段 extract_se() 后平均 |
| 模型加载慢 | 每次播报重复加载 292MB | _MODEL_CACHE 进程内缓存，只加载一次 |
| 无 MSVC，simpleaudio 装不上 | 导入失败 | play.py 主路径保留 simpleaudio，ImportError 降级 winsound（同步阻塞） |
| 接口时间带 +08:00 | strptime 解析报错 | 改用 datetime.fromisoformat() |
| CPU 推理耗时 | 单次十几秒 | 播报文本控制在两句内；--demo 首次加载 + 播放共约 40 秒，满足 45 秒目标；网页「快速合成」走 Piper/SAPI，约 3 秒出声 |
| 断网无法演示 | 天气接口不可用 | 默认 provider: mock，字段与真实返回一致；真实 Key 走 qweather |

## 9. 已知限制与后续改进

真实天气 Key 不进提交包：提交版 config.yaml 仍是占位符 YOUR_QWEATHER_KEY + provider: mock；真实 Key 与专属 API Host 只写在本机 config.local.yaml，用 timer.py --demo --config config.local.yaml 切真实数据（和风新版 Key 必须走专属 Host，旧 devapi 会 403）。

CPU 推理慢于云 TTS：本机未装 CUDA 版 torch；换 GPU 环境后 device 会自动选 cuda:0。

超长文本：690 字可合成但时长 175 秒，不适合播报；Web 已限制 800 字符，实际建议文本 60~120 字。

播放降级：本机无 MSVC，实际走 winsound；simpleaudio 路径保留，换机器可自动启用。

跨天课程：当前按"今天"解释，跨天课程不在范围。

## 10. AI 使用说明（对应评分细则 0.4）

AI 用于：查 OpenVoice 接口用法、生成初始骨架、解释报错、生成 UML 绘图脚本与文档初稿。

以下判断由本人做出，并写入文档理由：

选择 OpenVoice 而不是通用 TTS：因为需求是"指定音色"，通用 TTS 只能选预置发音人（SRS 2.4）；

OrderedDict 而不是普通 dict：插入序不等于时间序，排序逻辑集中在 add_course（SDS DD-01）；

提前量固定 10 分钟、体感边界固定 8/28：评分细则追问点，行为必须可预期（SDS DD-02）；

保留 tmp.wav：为了区分"基础合成失败"与"音色转换失败"（SDS DD-03）；

切 3 段提取音色：规避 whisper 联网依赖，输入明确可复现（SDS DD-04）；

降级必须标注 engine 与 fallback_reason：不冒充模型输出（SDS DD-07）。

## 11. 红牌自检

| 红牌项 | 自检结果 |
| --- | --- |
| Rev-A：SRS 未提交 / 用例图缺 2 个以上主用例 | 已提交 docs/SRS.md，用例图含 4 个主用例（录入课程、定时触发、查询天气、语音播报）与 4 条异常/扩展流 |
| Rev-B：三个 .py import 报错 / 类图与代码 2 处以上不符 | import course, weather, timer 通过；类图 3 个核心方法签名与代码逐字一致 |
| Rev-C：advice.wav 不存在/不可播放/非本机生成 | 本机 OpenVoice 生成，22050Hz、18.6 秒、800.5KB，可播放 |
| Rev-D：演示跑不通 / 真实 key 提交 / 无法解释函数 | timer.py --demo 一条命令约 40 秒跑通；config.yaml 为占位符；全部函数可解释 |

## 12. 二期扩展（第二版）

在原有五模块主链路不变（advice.wav 仍由 OpenVoice 生成）的前提下，新增三块能力：

| 扩展 | 实现 | 关键取舍 | 验证 |
| --- | --- | --- | --- |
| 本地实时资讯 | news.py：3 个公开 RSS、城市关键词过滤、30 分钟缓存、1~2 条拼进建议；定时播报按 config.news.enabled 自动抓取 | 只播标题不播正文，控制时长；全源失败回退缓存且不阻断播报，保证断网仍能演示 | TC-43 ~ TC-50、TC-62、TC-63、TC-67 |
| 多语言多音色 | voices.py：4 种语言、16 个音色、5 类引擎；默认 edge 神经音色，试听写独立文件；粤语三档回退（edge → yue-sapi → 腾讯云 101019） | edge-tts 早期实测连接被重置，后期复测已连通，故把默认引擎从 Piper 换成 edge；粤语优先 zh-HK-HiuMaanNeural（零 Key、真粤语），腾讯云作为有 Key 时的商用备份；闽南语因腾讯云不支持（仅中/英/粤）已从系统移除 | TC-51 ~ TC-61、TC-64 ~ TC-66 |
| 双主题界面 | theme.css + data-theme + localStorage；新增 /news 页 | 糖果青春为默认、赛博校园保留原深色；首屏内联脚本先应用主题避免闪烁 | TC-33、TC-62 |

为什么早期说“粤语装完语音包才能说”：粤语离线音色在 Piper 仓库中不存在，当时 edge-tts 的 speech.platform.bing.com:443 连接被重置，Baidu 免费 TTS 的 yue 参数返回 403，Google 端点超时。后期复测 edge 已连通，最终顺序改为：①edge zh-HK-HiuMaanNeural（零 Key、真粤语）→ ②Windows「中文(香港)」语音包（SAPI）→ ③腾讯云 TTS 101019（需 Key 与资源包）→ ④普通话音色显式降级。闽南语经核实腾讯云 TTS 只支持中文/英文/粤语，无可用音色，已从系统移除。

## 13. 签署

| 角色 | 姓名 | 日期 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | ______ | 2026-10-22 |
| 指导教师 | ______ | ______ |